# DANH SÁCH CÔNG VIỆC CHI TIẾT SPRINT 2

Hệ thống quản lý thực tập sinh

Tài liệu giao việc dành cho thành viên chưa nắm đầy đủ nghiệp vụ và cấu trúc hệ thống

| Nội dung | Cách sử dụng |
| --- | --- |
| Mỗi công việc | Đọc mục tiêu, bối cảnh, nơi cần làm, từng bước, kết quả bàn giao và cách kiểm tra trước khi bắt đầu code. |
| Mã S2 | Giữ nguyên mã S2-01 đến S2-67 để đối chiếu tài liệu backlog và đưa vào Jira hoặc Trello. |
| Phân công | Một người là chủ sở hữu chính; người khác có thể review hoặc hỗ trợ nhưng không để task không có người chịu trách nhiệm. |
| Quy tắc hoàn thành | Chỉ chuyển Done khi đã có sản phẩm bàn giao, tự kiểm tra và người review xác nhận. |

# 1 Cách đọc tài liệu

DB là công việc thiết kế dữ liệu và migration. BE là Java model, DAO, service, servlet, filter hoặc job. FE là JSP, CSS và JavaScript. QA là kiểm thử. DevOps là cấu hình chạy và triển khai.

Phần Nơi thực hiện là vùng dự kiến trong repository, không bắt buộc đúng tên lớp. Thành viên phải kiểm tra code hiện tại trước khi tạo file mới để tránh trùng chức năng.

Phần Phụ thuộc nghĩa là task trước phải đủ ổn định hoặc đã thống nhất hợp đồng dữ liệu. Có thể code song song bằng mock nhưng không được tích hợp khi hợp đồng chưa chốt.

Mọi thao tác ghi dữ liệu quan trọng phải kiểm quyền phía server, có transaction khi nhiều bước, chống gửi lặp và ghi audit khi tài liệu nghiệp vụ yêu cầu.

# 2 Thứ tự làm việc bắt buộc cho mỗi thành viên

Bước 1: đọc user story liên quan trong thư mục Nghiệp vụ và xác nhận đầu vào, trạng thái, ngoại lệ.

Bước 2: đọc model, DAO, servlet, JSP và schema hiện tại liên quan; ghi rõ sẽ sửa file nào và tạo file nào.

Bước 3: thống nhất dữ liệu và URL với người làm phần còn lại trước khi code.

Bước 4: code theo lớp dữ liệu -> service -> servlet -> giao diện; không đặt quy tắc nghiệp vụ trong JSP.

Bước 5: tự test luồng đúng, luồng lỗi, quyền và request lặp; gửi kèm dữ liệu test và ảnh/bằng chứng cho reviewer.

# 3 Bảng tra nhanh 67 công việc

| Mã | Story | Phụ trách | Tên công việc | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-01 | Chung | DB/BE | Thiết kế migration Sprint 2, sao lưu và script rollback; không sửa trực tiếp schema đã triển khai. | Trước mọi module |
| S2-02 | Chung | DB/BE | Chuẩn hóa enum trạng thái cho account, application, program, contract, email queue và attendance. | S2-01 |
| S2-03 | Chung | BE | Tạo AuditService ghi ai, lúc nào, IP, giá trị cũ mới cho thao tác quan trọng. | S2-01 |
| S2-04 | Chung | BE | Bổ sung permission và ánh xạ role cho ứng tuyển, chương trình, hợp đồng, mentor, lịch, chấm công, báo cáo. | S2-01 |
| S2-05 | Chung | BE/FE | Xây FileStorageService: tên tệp an toàn, loại MIME, dung lượng, đường dẫn ngoài webroot, download có kiểm quyền. | S2-01 |
| S2-06 | Chung | QA | Tạo bộ dữ liệu test và ma trận trạng thái liên module. | S2-01 S2-02 |
| S2-07 | US01 | DB/BE | Bổ sung users.email_verified_at, verification token hash, expiry, used_at và resend counter. | S2-01 |
| S2-08 | US01 | BE | Tạo RegisterServlet và service kiểm email, mật khẩu, băm mật khẩu, gán role CANDIDATE. | S2-07 |
| S2-09 | US01 | BE | Tạo luồng gửi, xác thực và gửi lại email xác thực có rate limit. | S2-07 S2-08 |
| S2-10 | US01 | FE | Dựng trang đăng ký, trang kết quả xác thực và gửi lại liên kết. | S2-08 S2-09 |
| S2-11 | US01 | DB/BE | Tạo applications gắn user và program; unique user_id program_id; trường học, ngành, năm học, GPA, trạng thái và submitted_at. | S2-01 S2-02 |
| S2-12 | US01 US06 | DB/BE | Tạo program_document_requirements và application_documents; hỗ trợ bắt buộc hoặc tùy chọn. | S2-11 |
| S2-13 | US01 | BE | API DAO Service danh sách chương trình đang nhận hồ sơ, tạo và lưu hồ sơ nháp. | S2-11 S2-12 |
| S2-14 | US01 | BE | Xử lý tải CV và giấy tờ, thay thế tệp ở trạng thái được sửa, validation MIME và dung lượng. | S2-05 S2-12 |
| S2-15 | US01 | BE | Service nộp hồ sơ theo transaction: khóa bản ghi, kiểm email, hạn, trường, tài liệu và chống bấm hai lần. | S2-13 S2-14 |
| S2-16 | US01 | FE | Dựng danh sách chương trình, chi tiết, form hồ sơ nhiều phần, lưu nháp, nộp và hồ sơ của tôi. | S2-13 S2-15 |
| S2-17 | US01 | QA | Test đăng ký, token, hạn chương trình, thiếu file, file lỗi, hai tab, quyền sở hữu hồ sơ. | S2-08 đến S2-16 |
| S2-18 | US06 | DB/BE | Mở rộng internship_programs: application_open_date, application_close_date, internship_start_date, internship_end_date, work_days, closed_early_at, version. | S2-01 |
| S2-19 | US06 | BE | ProgramDAO Service tính trạng thái theo ngày, kiểm tên trùng trong phòng ban, chỉ tiêu và optimistic locking. | S2-18 |
| S2-20 | US06 | BE | CRUD chương trình, đóng sớm, mở lại bằng gia hạn, xóa khi chưa có hồ sơ; khóa yêu cầu giấy tờ sau hồ sơ nộp. | S2-12 S2-19 |
| S2-21 | US06 | BE | Truy vấn thống kê số hồ sơ, đã duyệt, được nhận so với chỉ tiêu và link lọc hồ sơ. | S2-11 S2-20 |
| S2-22 | US06 | FE | Dựng danh sách, form tạo sửa, chi tiết chương trình; trường ngày bắt đầu kết thúc nằm trong form này. | S2-19 S2-21 |
| S2-23 | US06 | QA | Test biên ngày, tên trùng, đóng mở, xóa, hai HR cùng sửa, quota và quyền. | S2-18 đến S2-22 |
| S2-24 | US02 | DB/BE | Bổ sung application_decisions và dữ liệu quyết định, người thực hiện, lý do, version. | S2-11 |
| S2-25 | US02 | BE | Danh sách hồ sơ với phân trang và bộ lọc chương trình, phòng ban, trạng thái, trường, ngành, năm, GPA, ngày, tên email. | S2-11 |
| S2-26 | US02 | BE | Mở chi tiết chuyển SUBMITTED sang UNDER_REVIEW; kiểm quyền tải tài liệu. | S2-14 S2-25 |
| S2-27 | US02 | BE | Duyệt và từ chối hàng loạt theo transaction từng hồ sơ; bỏ qua hồ sơ bị người khác xử lý; lý do riêng bắt buộc. | S2-24 S2-25 |
| S2-28 | US02 US06 | BE/FE | Cảnh báo quota khi duyệt làm tổng đã duyệt cộng được nhận đạt hoặc vượt chỉ tiêu; yêu cầu xác nhận. | S2-21 S2-27 |
| S2-29 | US02 | FE | Dựng danh sách hồ sơ, bộ lọc, chọn kết quả hiện tại, chi tiết và modal duyệt từ chối hàng loạt. | S2-25 S2-27 |
| S2-30 | US03 | DB/BE | Tạo email_result_queue với unique pending per application, payload, scheduled_at, attempts, locked_at, sent_at, error. | S2-01 |
| S2-31 | US03 | BE | Tích hợp tạo thông báo PENDING cùng transaction quyết định; nội dung lấy dữ liệu mới nhất. | S2-27 S2-30 |
| S2-32 | US03 | BE | Scheduler gửi theo giờ cấu hình, chốt lô, khóa công việc, retry lỗi tạm thời, FAILED với lỗi vĩnh viễn. | S2-30 S2-31 |
| S2-33 | US03 | BE/FE | Màn HR xem hàng đợi, thu hồi hàng loạt, sửa quyết định trước giờ gửi và xem lỗi. | S2-31 S2-32 |
| S2-34 | US02 US03 | QA | Test cạnh tranh hai HR, retry, job gián đoạn, sửa nhiều lần, thu hồi sát giờ và ẩn kết quả trước khi gửi. | S2-24 đến S2-33 |
| S2-35 | US04 US05 | DB/BE | Mở rộng contracts và tạo contract_versions, confirmation_deadline, uploaded_by, reject_reason, version, checksum. | S2-01 |
| S2-36 | US04 | BE | Danh sách người được nhận có trạng thái hợp đồng và mentor; upload PDF; gợi ý ngày từ chương trình. | S2-21 S2-35 |
| S2-37 | US04 | BE | Cho HR thay tệp trước xác nhận, vô hiệu phiên bản cũ, xóa theo quy tắc và audit. | S2-35 S2-36 |
| S2-38 | US04 | FE | Dựng danh sách hợp đồng và form tải lên gồm số, ngày, hạn xác nhận, phụ cấp và PDF. | S2-36 |
| S2-39 | US05 | BE | Trang hợp đồng của tôi, download kiểm quyền, xác nhận hoặc từ chối với lý do; ghi thời gian và IP. | S2-35 S2-37 |
| S2-40 | US05 | FE | Dựng chi tiết hợp đồng, checkbox cam kết, nút xác nhận và dialog từ chối. | S2-39 |
| S2-41 | US04 US05 | QA | Test thay phiên bản, hai tab, hạn xác nhận, quyền tải, ngày hợp đồng ưu tiên cho lịch chấm công. | S2-35 đến S2-40 |
| S2-42 | US07 | DB/BE | Tạo mentor_assignment_history và ràng buộc một mentor hiện hành cho mỗi TTS. | S2-01 |
| S2-43 | US07 | BE | Truy vấn TTS được nhận và mentor active cùng phòng ban; thống kê tải hiện tại. | S2-21 S2-42 |
| S2-44 | US07 | BE | Thuật toán chia đều ổn định theo mentor ít người nhất và thứ tự cố định; chỉ lưu khi HR xác nhận. | S2-43 |
| S2-45 | US07 | FE | Dựng màn phân công, đề xuất, chỉnh từng dòng, xác nhận và đổi mentor. | S2-44 |
| S2-46 | US07 | QA | Test phòng ban không có mentor, mentor inactive, thay đổi đồng thời, chia đều và lịch sử. | S2-42 đến S2-45 |
| S2-47 | US08 | DB/BE | Tạo calendar_events và event_recipients cho cá nhân, mentor group, chương trình; trạng thái hủy. | S2-01 |
| S2-48 | US08 | BE | CalendarService hợp nhất sự kiện với mốc bắt đầu kết thúc; ưu tiên ngày hợp đồng rồi chương trình. | S2-37 S2-42 S2-47 |
| S2-49 | US08 | FE | Dựng lịch tháng tuần, hôm nay, chuyển kỳ, +N mục khác và chi tiết mốc sự kiện. | S2-48 |
| S2-50 | US08 | QA | Test sự kiện nhiều ngày, hủy, đổi mentor, nguồn mốc, chưa được nhận và truy cập lịch người khác. | S2-47 đến S2-49 |
| S2-51 | US09 | DB/BE | Mở rộng attendance_records: workflow status, total_minutes, edited flag, cancelled; tạo attendance_change_logs và cấu hình hạn tự sửa. | S2-01 |
| S2-52 | US09 | BE | Check-in check-out lấy giờ máy chủ, transaction và idempotency; kiểm kỳ theo hợp đồng rồi chương trình. | S2-35 S2-51 |
| S2-53 | US09 | BE | Job đánh dấu thiếu checkout khi sang ngày mới; không tự điền giờ. | S2-51 |
| S2-54 | US09 | BE | Tự sửa trong hạn, bổ sung ngày, hủy bản ghi; quá hạn chỉ HR; lý do bắt buộc và audit. | S2-51 S2-52 |
| S2-55 | US09 | BE | Lịch sử tháng và tổng giờ; mentor xem TTS hiện được phân công; HR lọc và sửa. | S2-42 S2-54 |
| S2-56 | US09 | FE | Dựng chấm công hôm nay, lịch sử tháng, form sửa bổ sung và màn HR mentor xem. | S2-52 S2-55 |
| S2-57 | US09 | QA | Test hai tab, mất kết nối, thiếu checkout, ngoài kỳ, sửa sai giờ, hủy và đổi mentor. | S2-51 đến S2-56 |
| S2-58 | US10 | DB/BE | Tạo public_holidays; dùng work_days trên program; index báo cáo theo intern và work_date. | S2-18 S2-51 |
| S2-59 | US10 | BE | AttendanceReportService tính kỳ giao, ngày kỳ vọng đã qua, đi làm, vắng, thiếu checkout, chỉnh sửa, tổng giờ và tỷ lệ. | S2-55 S2-58 |
| S2-60 | US10 | BE | API lọc, phân trang, sắp xếp, dòng tổng toàn bộ tập lọc và chi tiết từng ngày. | S2-59 |
| S2-61 | US10 | FE | Dựng báo cáo tổng hợp, chi tiết ngày, quản lý ngày nghỉ chung; cột nghỉ phép ghi Chưa có dữ liệu. | S2-60 |
| S2-62 | US10 | QA | Test kỳ giữa tháng, lễ khai báo muộn, cuối tuần có chấm công, hôm nay, dữ liệu cũ thiếu work_days và quyền. | S2-58 đến S2-61 |
| S2-63 | Chung | FE | Cập nhật menu theo role, trạng thái trống, lỗi và nút thử lại; thống nhất badge trạng thái. | Các màn đã xong |
| S2-64 | Chung | BE/QA | Kiểm tra bảo mật: CSRF, XSS output encoding, upload độc hại, SQL injection, IDOR, rate limit. | Các module đã xong |
| S2-65 | Chung | QA | Regression luồng xuyên suốt từ tạo chương trình đến báo cáo; test rollback transaction và concurrency. | S2-07 đến S2-62 |
| S2-66 | Chung | DevOps | Cấu hình SMTP, email schedule, upload directory, retention log; tài liệu biến môi trường. | S2-32 S2-35 |
| S2-67 | Chung | Nhóm | Demo, rà soát dữ liệu, chốt Definition of Done và cập nhật tài liệu vận hành. | S2-63 đến S2-66 |

# 4 Hướng dẫn chi tiết từng công việc

# 4 1 Nền tảng dữ liệu và dùng chung

## S2-01 Thiết kế migration Sprint 2, sao lưu và script rollback; không sửa trực tiếp schema đã triển khai

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Chung | DB/BE | Trước mọi module | src/main/resources, package util/service/filter, migration SQL |

Mục tiêu

Thiết kế migration Sprint 2, sao lưu và script rollback; không sửa trực tiếp schema đã triển khai. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Hạ tầng dùng chung cho tất cả chức năng Sprint 2. Nếu phần này sai, các module phía sau dễ mất dữ liệu, sai quyền hoặc khó kiểm tra lỗi.

Các bước cần làm

1. Vẽ hoặc ghi rõ bảng, cột, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, unique và index trước khi viết SQL.

2. Viết migration có thể chạy trên cơ sở dữ liệu đang có; kiểm tra dữ liệu cũ trước khi thêm NOT NULL hoặc constraint.

3. Cập nhật câu lệnh seed/demo nếu chức năng cần dữ liệu mẫu và ghi lại cách rollback.

4. Tạo file migration-002-sprint2.sql thay vì sửa lịch sử migration đã chạy.

5. Thứ tự tạo bảng phải tôn trọng khóa ngoại; chạy thử trên schema rỗng và một bản sao schema hiện tại.

6. Ghi lệnh rollback hoặc kế hoạch khôi phục cho từng nhóm bảng.

Kết quả phải bàn giao

Migration SQL và sơ đồ/bảng mô tả thay đổi dữ liệu

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Migration chạy được trên DB mới và DB hiện có

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-02 Chuẩn hóa enum trạng thái cho account, application, program, contract, email queue và attendance

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Chung | DB/BE | S2-01 | src/main/resources, package util/service/filter, migration SQL |

Mục tiêu

Chuẩn hóa enum trạng thái cho account, application, program, contract, email queue và attendance. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Hạ tầng dùng chung cho tất cả chức năng Sprint 2. Nếu phần này sai, các module phía sau dễ mất dữ liệu, sai quyền hoặc khó kiểm tra lỗi.

Các bước cần làm

1. Vẽ hoặc ghi rõ bảng, cột, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, unique và index trước khi viết SQL.

2. Viết migration có thể chạy trên cơ sở dữ liệu đang có; kiểm tra dữ liệu cũ trước khi thêm NOT NULL hoặc constraint.

3. Cập nhật câu lệnh seed/demo nếu chức năng cần dữ liệu mẫu và ghi lại cách rollback.

4. Tạo lớp hằng số hoặc enum Java cho từng vòng đời.

5. Tên DB và Java phải có bảng ánh xạ rõ, ví dụ SUBMITTED không được nơi khác gọi là NEW.

6. Mọi chuyển trạng thái phải đi qua service và từ chối chuyển sai.

Kết quả phải bàn giao

Migration SQL và sơ đồ/bảng mô tả thay đổi dữ liệu

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

DB constraint và Java constant thống nhất

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-03 Tạo AuditService ghi ai, lúc nào, IP, giá trị cũ mới cho thao tác quan trọng

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Chung | BE | S2-01 | src/main/resources, package util/service/filter, migration SQL |

Mục tiêu

Tạo AuditService ghi ai, lúc nào, IP, giá trị cũ mới cho thao tác quan trọng. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Hạ tầng dùng chung cho tất cả chức năng Sprint 2. Nếu phần này sai, các module phía sau dễ mất dữ liệu, sai quyền hoặc khó kiểm tra lỗi.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Tạo AuditService nhận userId, actionCode, tableName, recordId, oldValues, newValues và IP.

6. Chuyển object cũ/mới thành JSON; không ghi mật khẩu, token hay nội dung tệp.

7. Gọi service trong cùng transaction với thao tác chính khi cần tính nhất quán.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Mọi luồng bắt buộc có audit test

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-04 Bổ sung permission và ánh xạ role cho ứng tuyển, chương trình, hợp đồng, mentor, lịch, chấm công, báo cáo

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Chung | BE | S2-01 | src/main/resources, package util/service/filter, migration SQL |

Mục tiêu

Bổ sung permission và ánh xạ role cho ứng tuyển, chương trình, hợp đồng, mentor, lịch, chấm công, báo cáo. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Hạ tầng dùng chung cho tất cả chức năng Sprint 2. Nếu phần này sai, các module phía sau dễ mất dữ liệu, sai quyền hoặc khó kiểm tra lỗi.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Thêm permission_code cho từng module và INSERT IGNORE vào migration.

6. Cập nhật AuthorizationFilter hoặc ánh xạ URL để kiểm quyền server-side.

7. Tạo bảng ma trận role - permission để QA dùng kiểm thử.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Server chặn đúng role dù đổi URL

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-05 Xây FileStorageService: tên tệp an toàn, loại MIME, dung lượng, đường dẫn ngoài webroot, download có kiểm quyền

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Chung | BE/FE | S2-01 | src/main/resources, package util/service/filter, migration SQL |

Mục tiêu

Xây FileStorageService: tên tệp an toàn, loại MIME, dung lượng, đường dẫn ngoài webroot, download có kiểm quyền. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Hạ tầng dùng chung cho tất cả chức năng Sprint 2. Nếu phần này sai, các module phía sau dễ mất dữ liệu, sai quyền hoặc khó kiểm tra lỗi.

Các bước cần làm

1. Đối chiếu wireframe và trạng thái nghiệp vụ; liệt kê trạng thái bình thường, trống, lỗi, đang tải và không có quyền.

2. Tạo hoặc sửa JSP trong WEB-INF/views; dùng CSS hiện có, không đưa quy tắc nghiệp vụ chính vào JavaScript.

3. Kết nối form với URL servlet, giữ dữ liệu người dùng khi validation lỗi và escape dữ liệu hiển thị.

4. Lưu tệp ngoài thư mục public; sinh tên vật lý ngẫu nhiên nhưng giữ tên gốc trong DB.

5. Chặn đuôi và MIME không hợp lệ, giới hạn dung lượng, chống ../ trong tên tệp.

6. Tạo endpoint download kiểm tra người dùng có quyền với bản ghi trước khi trả file.

Kết quả phải bàn giao

JSP/CSS/JavaScript của màn hình, gồm trạng thái lỗi và trống

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Không truy cập tệp người khác qua URL

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-06 Tạo bộ dữ liệu test và ma trận trạng thái liên module

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Chung | QA | S2-01 S2-02 | src/main/resources, package util/service/filter, migration SQL |

Mục tiêu

Tạo bộ dữ liệu test và ma trận trạng thái liên module. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Hạ tầng dùng chung cho tất cả chức năng Sprint 2. Nếu phần này sai, các module phía sau dễ mất dữ liệu, sai quyền hoặc khó kiểm tra lỗi.

Các bước cần làm

1. Chuyển tiêu chí chấp nhận thành test case gồm dữ liệu chuẩn bị, bước thao tác và kết quả mong đợi.

2. Kiểm tra cả luồng đúng, dữ liệu biên, quyền truy cập, bấm lặp, hai tab và lỗi kết nối.

3. Ghi bằng chứng test, mã lỗi và dữ liệu tái hiện; chạy regression các chức năng liên quan sau khi sửa.

4. Chuẩn bị ít nhất một Admin, HR, Mentor, Candidate và Intern.

5. Tạo chương trình sắp mở, đang mở, đã đóng; hồ sơ nháp, đã nộp, đã duyệt, từ chối.

6. Tạo hợp đồng, phân công, chấm công đủ trường hợp để test báo cáo.

Kết quả phải bàn giao

Test case, dữ liệu test và biên bản kết quả

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Có dữ liệu cho ứng viên HR mentor TTS

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

# 4 2 Đăng ký và nộp hồ sơ

## S2-07 Bổ sung users.email_verified_at, verification token hash, expiry, used_at và resend counter

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | DB/BE | S2-01 | User, application, document; servlet đăng ký/xác thực/hồ sơ; JSP ứng viên |

Mục tiêu

Bổ sung users.email_verified_at, verification token hash, expiry, used_at và resend counter. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Ứng viên tự tạo tài khoản, xác thực email, chọn chương trình, lưu nháp và nộp một hồ sơ cho mỗi chương trình.

Các bước cần làm

1. Vẽ hoặc ghi rõ bảng, cột, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, unique và index trước khi viết SQL.

2. Viết migration có thể chạy trên cơ sở dữ liệu đang có; kiểm tra dữ liệu cũ trước khi thêm NOT NULL hoặc constraint.

3. Cập nhật câu lệnh seed/demo nếu chức năng cần dữ liệu mẫu và ghi lại cách rollback.

4. Thêm email_verified_at và bảng/token xác thực có token_hash, expires_at, used_at, resend_count.

5. Không lưu token thuần; unique email vẫn được giữ.

6. Tạo index phục vụ tìm token còn hiệu lực.

Kết quả phải bàn giao

Migration SQL và sơ đồ/bảng mô tả thay đổi dữ liệu

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Email duy nhất; token hết hạn và dùng một lần

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-08 Tạo RegisterServlet và service kiểm email, mật khẩu, băm mật khẩu, gán role CANDIDATE

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | BE | S2-07 | User, application, document; servlet đăng ký/xác thực/hồ sơ; JSP ứng viên |

Mục tiêu

Tạo RegisterServlet và service kiểm email, mật khẩu, băm mật khẩu, gán role CANDIDATE. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Ứng viên tự tạo tài khoản, xác thực email, chọn chương trình, lưu nháp và nộp một hồ sơ cho mỗi chương trình.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. GET hiển thị form, POST validate họ tên/email/mật khẩu/xác nhận.

6. Kiểm email trùng; băm mật khẩu bằng cơ chế hiện có; tạo role CANDIDATE.

7. Tạo token xác thực trong cùng transaction rồi yêu cầu EmailService gửi.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Đăng ký an toàn và chống gửi lặp

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-09 Tạo luồng gửi, xác thực và gửi lại email xác thực có rate limit

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | BE | S2-07 S2-08 | User, application, document; servlet đăng ký/xác thực/hồ sơ; JSP ứng viên |

Mục tiêu

Tạo luồng gửi, xác thực và gửi lại email xác thực có rate limit. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Ứng viên tự tạo tài khoản, xác thực email, chọn chương trình, lưu nháp và nộp một hồ sơ cho mỗi chương trình.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Endpoint verify nhận token, băm và tìm token chưa dùng/còn hạn.

6. Gửi lại phải vô hiệu token cũ, tạo token mới và giới hạn số lần/thời gian.

7. Thông báo không được tiết lộ email có tồn tại khi có nguy cơ dò tài khoản.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Tài khoản chưa xác thực không nộp hồ sơ

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-10 Dựng trang đăng ký, trang kết quả xác thực và gửi lại liên kết

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | FE | S2-08 S2-09 | User, application, document; servlet đăng ký/xác thực/hồ sơ; JSP ứng viên |

Mục tiêu

Dựng trang đăng ký, trang kết quả xác thực và gửi lại liên kết. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Ứng viên tự tạo tài khoản, xác thực email, chọn chương trình, lưu nháp và nộp một hồ sơ cho mỗi chương trình.

Các bước cần làm

1. Đối chiếu wireframe và trạng thái nghiệp vụ; liệt kê trạng thái bình thường, trống, lỗi, đang tải và không có quyền.

2. Tạo hoặc sửa JSP trong WEB-INF/views; dùng CSS hiện có, không đưa quy tắc nghiệp vụ chính vào JavaScript.

3. Kết nối form với URL servlet, giữ dữ liệu người dùng khi validation lỗi và escape dữ liệu hiển thị.

4. Tạo register.jsp, verify-result.jsp và resend-verification.jsp đồng bộ style login.

5. Hiển thị yêu cầu mật khẩu trước khi gửi và lỗi ngay dưới trường.

6. Sau thành công hướng dẫn người dùng kiểm tra email và cách gửi lại.

Kết quả phải bàn giao

JSP/CSS/JavaScript của màn hình, gồm trạng thái lỗi và trống

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Lỗi hiển thị sát trường, không mất dữ liệu

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-11 Tạo applications gắn user và program; unique user_id program_id; trường học, ngành, năm học, GPA, trạng thái và submitted_at

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | DB/BE | S2-01 S2-02 | User, application, document; servlet đăng ký/xác thực/hồ sơ; JSP ứng viên |

Mục tiêu

Tạo applications gắn user và program; unique user_id program_id; trường học, ngành, năm học, GPA, trạng thái và submitted_at. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Ứng viên tự tạo tài khoản, xác thực email, chọn chương trình, lưu nháp và nộp một hồ sơ cho mỗi chương trình.

Các bước cần làm

1. Vẽ hoặc ghi rõ bảng, cột, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, unique và index trước khi viết SQL.

2. Viết migration có thể chạy trên cơ sở dữ liệu đang có; kiểm tra dữ liệu cũ trước khi thêm NOT NULL hoặc constraint.

3. Cập nhật câu lệnh seed/demo nếu chức năng cần dữ liệu mẫu và ghi lại cách rollback.

4. Tạo bảng applications gắn user_id và program_id, unique hai cột.

5. Thêm university, major, study_year, GPA, status, submitted_at, version.

6. Không dùng intern_profiles cho hồ sơ ứng tuyển vì chỉ tạo hồ sơ TTS chính thức sau khi được nhận.

Kết quả phải bàn giao

Migration SQL và sơ đồ/bảng mô tả thay đổi dữ liệu

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Một hồ sơ cho mỗi chương trình

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-12 Tạo program_document_requirements và application_documents; hỗ trợ bắt buộc hoặc tùy chọn

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 US06 | DB/BE | S2-11 | User, application, document; servlet đăng ký/xác thực/hồ sơ; JSP ứng viên |

Mục tiêu

Tạo program_document_requirements và application_documents; hỗ trợ bắt buộc hoặc tùy chọn. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Ứng viên tự tạo tài khoản, xác thực email, chọn chương trình, lưu nháp và nộp một hồ sơ cho mỗi chương trình. HR tạo chương trình theo phòng ban, đặt thời hạn nhận hồ sơ, ngày bắt đầu/kết thúc, chỉ tiêu, thứ làm việc và yêu cầu giấy tờ.

Các bước cần làm

1. Vẽ hoặc ghi rõ bảng, cột, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, unique và index trước khi viết SQL.

2. Viết migration có thể chạy trên cơ sở dữ liệu đang có; kiểm tra dữ liệu cũ trước khi thêm NOT NULL hoặc constraint.

3. Cập nhật câu lệnh seed/demo nếu chức năng cần dữ liệu mẫu và ghi lại cách rollback.

4. Tạo danh mục yêu cầu giấy tờ theo chương trình và bảng tệp của hồ sơ.

5. Mỗi yêu cầu có loại, tên hiển thị, bắt buộc/tùy chọn, định dạng và dung lượng.

6. Tạo unique tránh một hồ sơ có nhiều tệp cùng loại nếu nghiệp vụ không cho phép.

Kết quả phải bàn giao

Migration SQL và sơ đồ/bảng mô tả thay đổi dữ liệu

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Kiểm đúng yêu cầu hiện hành khi nộp

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-13 API DAO Service danh sách chương trình đang nhận hồ sơ, tạo và lưu hồ sơ nháp

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | BE | S2-11 S2-12 | User, application, document; servlet đăng ký/xác thực/hồ sơ; JSP ứng viên |

Mục tiêu

API DAO Service danh sách chương trình đang nhận hồ sơ, tạo và lưu hồ sơ nháp. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Ứng viên tự tạo tài khoản, xác thực email, chọn chương trình, lưu nháp và nộp một hồ sơ cho mỗi chương trình.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Chỉ trả chương trình có trạng thái Đang nhận hồ sơ cho thao tác bắt đầu.

6. Khi người dùng chọn chương trình, lấy hồ sơ đã có hoặc tạo một bản DRAFT duy nhất.

7. Lưu nháp từng lần submit và trả lại đầy đủ dữ liệu khi mở lại.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Nháp tồn tại sau đăng nhập lại

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-14 Xử lý tải CV và giấy tờ, thay thế tệp ở trạng thái được sửa, validation MIME và dung lượng

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | BE | S2-05 S2-12 | User, application, document; servlet đăng ký/xác thực/hồ sơ; JSP ứng viên |

Mục tiêu

Xử lý tải CV và giấy tờ, thay thế tệp ở trạng thái được sửa, validation MIME và dung lượng. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Ứng viên tự tạo tài khoản, xác thực email, chọn chương trình, lưu nháp và nộp một hồ sơ cho mỗi chương trình.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Upload từng tệp độc lập để lỗi một tệp không xóa dữ liệu form.

6. Chỉ cho thay/xóa tệp khi hồ sơ DRAFT hoặc NEEDS_SUPPLEMENT.

7. Khi thay tệp, cập nhật metadata và xử lý tệp cũ theo chính sách lưu trữ.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Lỗi một tệp không làm mất form

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-15 Service nộp hồ sơ theo transaction: khóa bản ghi, kiểm email, hạn, trường, tài liệu và chống bấm hai lần

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | BE | S2-13 S2-14 | User, application, document; servlet đăng ký/xác thực/hồ sơ; JSP ứng viên |

Mục tiêu

Service nộp hồ sơ theo transaction: khóa bản ghi, kiểm email, hạn, trường, tài liệu và chống bấm hai lần. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Ứng viên tự tạo tài khoản, xác thực email, chọn chương trình, lưu nháp và nộp một hồ sơ cho mỗi chương trình.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Khóa hoặc kiểm version hồ sơ trong transaction.

6. Kiểm email đã xác thực, chương trình đang mở, trường bắt buộc, CV và giấy tờ bắt buộc.

7. Cập nhật SUBMITTED và submitted_at đúng một lần; request lặp trả kết quả hiện tại.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Chuyển SUBMITTED một lần duy nhất

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-16 Dựng danh sách chương trình, chi tiết, form hồ sơ nhiều phần, lưu nháp, nộp và hồ sơ của tôi

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | FE | S2-13 S2-15 | User, application, document; servlet đăng ký/xác thực/hồ sơ; JSP ứng viên |

Mục tiêu

Dựng danh sách chương trình, chi tiết, form hồ sơ nhiều phần, lưu nháp, nộp và hồ sơ của tôi. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Ứng viên tự tạo tài khoản, xác thực email, chọn chương trình, lưu nháp và nộp một hồ sơ cho mỗi chương trình.

Các bước cần làm

1. Đối chiếu wireframe và trạng thái nghiệp vụ; liệt kê trạng thái bình thường, trống, lỗi, đang tải và không có quyền.

2. Tạo hoặc sửa JSP trong WEB-INF/views; dùng CSS hiện có, không đưa quy tắc nghiệp vụ chính vào JavaScript.

3. Kết nối form với URL servlet, giữ dữ liệu người dùng khi validation lỗi và escape dữ liệu hiển thị.

4. Tạo trang danh sách/chỉ tiết chương trình, form hồ sơ theo bước và trang Hồ sơ của tôi.

5. Nút Lưu nháp luôn rõ; nút Nộp chỉ mở khi có thể nộp.

6. Hiển thị chính xác giấy tờ bắt buộc/tùy chọn và lý do hồ sơ bị khóa.

Kết quả phải bàn giao

JSP/CSS/JavaScript của màn hình, gồm trạng thái lỗi và trống

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Hiển thị đúng trạng thái và trường bị khóa

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-17 Test đăng ký, token, hạn chương trình, thiếu file, file lỗi, hai tab, quyền sở hữu hồ sơ

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | QA | S2-08 đến S2-16 | User, application, document; servlet đăng ký/xác thực/hồ sơ; JSP ứng viên |

Mục tiêu

Test đăng ký, token, hạn chương trình, thiếu file, file lỗi, hai tab, quyền sở hữu hồ sơ. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Ứng viên tự tạo tài khoản, xác thực email, chọn chương trình, lưu nháp và nộp một hồ sơ cho mỗi chương trình.

Các bước cần làm

1. Chuyển tiêu chí chấp nhận thành test case gồm dữ liệu chuẩn bị, bước thao tác và kết quả mong đợi.

2. Kiểm tra cả luồng đúng, dữ liệu biên, quyền truy cập, bấm lặp, hai tab và lỗi kết nối.

3. Ghi bằng chứng test, mã lỗi và dữ liệu tái hiện; chạy regression các chức năng liên quan sau khi sửa.

4. Test email trùng, token hết hạn/đã dùng, gửi lại quá nhanh.

5. Test chương trình đóng khi đang soạn, thiếu giấy tờ, file sai, bấm Nộp hai lần.

6. Dùng hai tài khoản thử đổi ID hồ sơ để xác nhận không xem được dữ liệu nhau.

Kết quả phải bàn giao

Test case, dữ liệu test và biên bản kết quả

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Đạt 6 AC và ngoại lệ chính

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

# 4 3 HR tạo chương trình và thiết lập thời gian

## S2-18 Mở rộng internship_programs: application_open_date, application_close_date, internship_start_date, internship_end_date, work_days, closed_early_at, version

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US06 | DB/BE | S2-01 | internship_programs, ProgramDAO/Service/Servlet, JSP chương trình |

Mục tiêu

Mở rộng internship_programs: application_open_date, application_close_date, internship_start_date, internship_end_date, work_days, closed_early_at, version. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR tạo chương trình theo phòng ban, đặt thời hạn nhận hồ sơ, ngày bắt đầu/kết thúc, chỉ tiêu, thứ làm việc và yêu cầu giấy tờ.

Các bước cần làm

1. Vẽ hoặc ghi rõ bảng, cột, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, unique và index trước khi viết SQL.

2. Viết migration có thể chạy trên cơ sở dữ liệu đang có; kiểm tra dữ liệu cũ trước khi thêm NOT NULL hoặc constraint.

3. Cập nhật câu lệnh seed/demo nếu chức năng cần dữ liệu mẫu và ghi lại cách rollback.

4. Bổ sung riêng ngày mở/đóng hồ sơ và ngày bắt đầu/kết thúc thực tập.

5. Lưu work_days theo cấu trúc nhất quán, mặc định T2-T6 và ít nhất một ngày.

6. Thêm version cho optimistic locking và closed_early_at cho đóng sớm.

Kết quả phải bàn giao

Migration SQL và sơ đồ/bảng mô tả thay đổi dữ liệu

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Ràng buộc ngày và ít nhất một thứ làm việc

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-19 ProgramDAO Service tính trạng thái theo ngày, kiểm tên trùng trong phòng ban, chỉ tiêu và optimistic locking

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US06 | BE | S2-18 | internship_programs, ProgramDAO/Service/Servlet, JSP chương trình |

Mục tiêu

ProgramDAO Service tính trạng thái theo ngày, kiểm tên trùng trong phòng ban, chỉ tiêu và optimistic locking. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR tạo chương trình theo phòng ban, đặt thời hạn nhận hồ sơ, ngày bắt đầu/kết thúc, chỉ tiêu, thứ làm việc và yêu cầu giấy tờ.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Tính trạng thái từ ngày hiện tại và cờ đóng sớm thay vì tin giá trị do form gửi.

6. Kiểm tên trùng trong cùng phòng ban và kiểm thứ tự bốn mốc ngày.

7. Khi update dùng WHERE id=? AND version=?; nếu 0 dòng thì báo dữ liệu đã đổi.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

PLANNED OPEN CLOSED được tính nhất quán

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-20 CRUD chương trình, đóng sớm, mở lại bằng gia hạn, xóa khi chưa có hồ sơ; khóa yêu cầu giấy tờ sau hồ sơ nộp

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US06 | BE | S2-12 S2-19 | internship_programs, ProgramDAO/Service/Servlet, JSP chương trình |

Mục tiêu

CRUD chương trình, đóng sớm, mở lại bằng gia hạn, xóa khi chưa có hồ sơ; khóa yêu cầu giấy tờ sau hồ sơ nộp. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR tạo chương trình theo phòng ban, đặt thời hạn nhận hồ sơ, ngày bắt đầu/kết thúc, chỉ tiêu, thứ làm việc và yêu cầu giấy tờ.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Tạo URL list/create/edit/detail/close/delete với kiểm quyền HR.

6. Xóa chỉ khi chưa có hồ sơ; đóng sớm không xóa dữ liệu.

7. Khi đã có hồ sơ nộp, bỏ qua thay đổi yêu cầu giấy tờ nhưng vẫn lưu trường hợp lệ khác theo nghiệp vụ.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Audit đủ giá trị cũ mới

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-21 Truy vấn thống kê số hồ sơ, đã duyệt, được nhận so với chỉ tiêu và link lọc hồ sơ

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US06 | BE | S2-11 S2-20 | internship_programs, ProgramDAO/Service/Servlet, JSP chương trình |

Mục tiêu

Truy vấn thống kê số hồ sơ, đã duyệt, được nhận so với chỉ tiêu và link lọc hồ sơ. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR tạo chương trình theo phòng ban, đặt thời hạn nhận hồ sơ, ngày bắt đầu/kết thúc, chỉ tiêu, thứ làm việc và yêu cầu giấy tờ.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Viết truy vấn đếm tổng hồ sơ, đã duyệt và được nhận theo program_id.

6. Không đếm hồ sơ nháp; thống nhất tập trạng thái được tính.

7. Từ chi tiết tạo link sang danh sách hồ sơ với programId đã điền.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Số liệu đúng theo chương trình

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-22 Dựng danh sách, form tạo sửa, chi tiết chương trình; trường ngày bắt đầu kết thúc nằm trong form này

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US06 | FE | S2-19 S2-21 | internship_programs, ProgramDAO/Service/Servlet, JSP chương trình |

Mục tiêu

Dựng danh sách, form tạo sửa, chi tiết chương trình; trường ngày bắt đầu kết thúc nằm trong form này. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR tạo chương trình theo phòng ban, đặt thời hạn nhận hồ sơ, ngày bắt đầu/kết thúc, chỉ tiêu, thứ làm việc và yêu cầu giấy tờ.

Các bước cần làm

1. Đối chiếu wireframe và trạng thái nghiệp vụ; liệt kê trạng thái bình thường, trống, lỗi, đang tải và không có quyền.

2. Tạo hoặc sửa JSP trong WEB-INF/views; dùng CSS hiện có, không đưa quy tắc nghiệp vụ chính vào JavaScript.

3. Kết nối form với URL servlet, giữ dữ liệu người dùng khi validation lỗi và escape dữ liệu hiển thị.

4. Form có tên, phòng ban, chỉ tiêu, bốn mốc ngày, thứ làm việc, giấy tờ và mô tả.

5. Đặt ngày bắt đầu/kết thúc ngay trong form chương trình, không tạo màn hình riêng.

6. Trang chi tiết hiển thị thống kê, cảnh báo vượt chỉ tiêu và nút đóng/sửa/xóa phù hợp.

Kết quả phải bàn giao

JSP/CSS/JavaScript của màn hình, gồm trạng thái lỗi và trống

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Đánh dấu đúng trường sai và trường bị khóa

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-23 Test biên ngày, tên trùng, đóng mở, xóa, hai HR cùng sửa, quota và quyền

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US06 | QA | S2-18 đến S2-22 | internship_programs, ProgramDAO/Service/Servlet, JSP chương trình |

Mục tiêu

Test biên ngày, tên trùng, đóng mở, xóa, hai HR cùng sửa, quota và quyền. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR tạo chương trình theo phòng ban, đặt thời hạn nhận hồ sơ, ngày bắt đầu/kết thúc, chỉ tiêu, thứ làm việc và yêu cầu giấy tờ.

Các bước cần làm

1. Chuyển tiêu chí chấp nhận thành test case gồm dữ liệu chuẩn bị, bước thao tác và kết quả mong đợi.

2. Kiểm tra cả luồng đúng, dữ liệu biên, quyền truy cập, bấm lặp, hai tab và lỗi kết nối.

3. Ghi bằng chứng test, mã lỗi và dữ liệu tái hiện; chạy regression các chức năng liên quan sau khi sửa.

4. Test đúng ngày mở/đóng, ngày không hợp lệ, tên trùng và bỏ hết thứ làm việc.

5. Mở hai trình duyệt sửa cùng chương trình để test version.

6. Test đóng sớm, gia hạn mở lại, khóa giấy tờ và xóa chương trình có hồ sơ.

Kết quả phải bàn giao

Test case, dữ liệu test và biên bản kết quả

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Đạt 12 AC tài liệu chương trình

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

# 4 4 HR xét duyệt và email kết quả

## S2-24 Bổ sung application_decisions và dữ liệu quyết định, người thực hiện, lý do, version

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US02 | DB/BE | S2-11 | application_decisions, email_result_queue, servlet HR và scheduler |

Mục tiêu

Bổ sung application_decisions và dữ liệu quyết định, người thực hiện, lý do, version. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR xem hồ sơ đã nộp, lọc, mở chi tiết, duyệt hoặc từ chối; hồ sơ nháp không được xuất hiện.

Các bước cần làm

1. Vẽ hoặc ghi rõ bảng, cột, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, unique và index trước khi viết SQL.

2. Viết migration có thể chạy trên cơ sở dữ liệu đang có; kiểm tra dữ liệu cũ trước khi thêm NOT NULL hoặc constraint.

3. Cập nhật câu lệnh seed/demo nếu chức năng cần dữ liệu mẫu và ghi lại cách rollback.

4. Tạo application_decisions lưu application_id, decision, reason, decided_by, decided_at.

5. Giữ lịch sử thay vì chỉ ghi đè một cột status.

6. Thêm version hoặc khóa phục vụ hai HR xử lý đồng thời.

Kết quả phải bàn giao

Migration SQL và sơ đồ/bảng mô tả thay đổi dữ liệu

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Lưu lịch sử quyết định và chống ghi đè

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-25 Danh sách hồ sơ với phân trang và bộ lọc chương trình, phòng ban, trạng thái, trường, ngành, năm, GPA, ngày, tên email

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US02 | BE | S2-11 | application_decisions, email_result_queue, servlet HR và scheduler |

Mục tiêu

Danh sách hồ sơ với phân trang và bộ lọc chương trình, phòng ban, trạng thái, trường, ngành, năm, GPA, ngày, tên email. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR xem hồ sơ đã nộp, lọc, mở chi tiết, duyệt hoặc từ chối; hồ sơ nháp không được xuất hiện.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. DAO nhận đối tượng filter và dùng PreparedStatement cho mọi điều kiện.

6. Mặc định chỉ lấy SUBMITTED/UNDER_REVIEW; hỗ trợ phân trang và đếm tổng.

7. Thêm index cho program, status, submitted_at và các trường lọc thường dùng.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Nháp không xuất hiện; index phù hợp

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-26 Mở chi tiết chuyển SUBMITTED sang UNDER_REVIEW; kiểm quyền tải tài liệu

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US02 | BE | S2-14 S2-25 | application_decisions, email_result_queue, servlet HR và scheduler |

Mục tiêu

Mở chi tiết chuyển SUBMITTED sang UNDER_REVIEW; kiểm quyền tải tài liệu. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR xem hồ sơ đã nộp, lọc, mở chi tiết, duyệt hoặc từ chối; hồ sơ nháp không được xuất hiện.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Khi HR mở lần đầu, chuyển SUBMITTED sang UNDER_REVIEW bằng update có điều kiện.

6. Chi tiết gồm thông tin cấu trúc và link tải tệp qua endpoint kiểm quyền.

7. Không thay đổi hồ sơ đã có quyết định.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Mở lần đầu an toàn khi chạy lặp

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-27 Duyệt và từ chối hàng loạt theo transaction từng hồ sơ; bỏ qua hồ sơ bị người khác xử lý; lý do riêng bắt buộc

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US02 | BE | S2-24 S2-25 | application_decisions, email_result_queue, servlet HR và scheduler |

Mục tiêu

Duyệt và từ chối hàng loạt theo transaction từng hồ sơ; bỏ qua hồ sơ bị người khác xử lý; lý do riêng bắt buộc. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR xem hồ sơ đã nộp, lọc, mở chi tiết, duyệt hoặc từ chối; hồ sơ nháp không được xuất hiện.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Nhận danh sách applicationId và hành động; tải lại trạng thái từng hồ sơ lúc xác nhận.

6. Duyệt không cần lý do; từ chối bắt buộc lý do riêng từng hồ sơ.

7. Hồ sơ bị HR khác xử lý được bỏ qua, còn các hồ sơ khác vẫn tiếp tục; trả báo cáo theo từng ID.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Kết quả lô nêu thành công và bị bỏ qua

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-28 Cảnh báo quota khi duyệt làm tổng đã duyệt cộng được nhận đạt hoặc vượt chỉ tiêu; yêu cầu xác nhận

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US02 US06 | BE/FE | S2-21 S2-27 | application_decisions, email_result_queue, servlet HR và scheduler |

Mục tiêu

Cảnh báo quota khi duyệt làm tổng đã duyệt cộng được nhận đạt hoặc vượt chỉ tiêu; yêu cầu xác nhận. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR xem hồ sơ đã nộp, lọc, mở chi tiết, duyệt hoặc từ chối; hồ sơ nháp không được xuất hiện. HR tạo chương trình theo phòng ban, đặt thời hạn nhận hồ sơ, ngày bắt đầu/kết thúc, chỉ tiêu, thứ làm việc và yêu cầu giấy tờ.

Các bước cần làm

1. Đối chiếu wireframe và trạng thái nghiệp vụ; liệt kê trạng thái bình thường, trống, lỗi, đang tải và không có quyền.

2. Tạo hoặc sửa JSP trong WEB-INF/views; dùng CSS hiện có, không đưa quy tắc nghiệp vụ chính vào JavaScript.

3. Kết nối form với URL servlet, giữ dữ liệu người dùng khi validation lỗi và escape dữ liệu hiển thị.

4. Tính quota sau khi cộng cả lô đang duyệt.

5. Nếu đạt/vượt, trả thông tin hiện tại, sau thao tác và chỉ tiêu để giao diện xác nhận lại.

6. Dùng confirm token hoặc tham số xác nhận để tránh tự động vượt quota.

Kết quả phải bàn giao

JSP/CSS/JavaScript của màn hình, gồm trạng thái lỗi và trống

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Cảnh báo không chặn sau xác nhận

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-29 Dựng danh sách hồ sơ, bộ lọc, chọn kết quả hiện tại, chi tiết và modal duyệt từ chối hàng loạt

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US02 | FE | S2-25 S2-27 | application_decisions, email_result_queue, servlet HR và scheduler |

Mục tiêu

Dựng danh sách hồ sơ, bộ lọc, chọn kết quả hiện tại, chi tiết và modal duyệt từ chối hàng loạt. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR xem hồ sơ đã nộp, lọc, mở chi tiết, duyệt hoặc từ chối; hồ sơ nháp không được xuất hiện.

Các bước cần làm

1. Đối chiếu wireframe và trạng thái nghiệp vụ; liệt kê trạng thái bình thường, trống, lỗi, đang tải và không có quyền.

2. Tạo hoặc sửa JSP trong WEB-INF/views; dùng CSS hiện có, không đưa quy tắc nghiệp vụ chính vào JavaScript.

3. Kết nối form với URL servlet, giữ dữ liệu người dùng khi validation lỗi và escape dữ liệu hiển thị.

4. Bộ lọc phải giữ giá trị sau submit và có nút xóa lọc.

5. Chọn tất cả chỉ áp dụng tập kết quả lọc và hiển thị rõ số lượng.

6. Modal từ chối có lý do theo từng dòng; đánh dấu đúng dòng thiếu.

Kết quả phải bàn giao

JSP/CSS/JavaScript của màn hình, gồm trạng thái lỗi và trống

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Lý do thiếu được đánh dấu theo dòng

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-30 Tạo email_result_queue với unique pending per application, payload, scheduled_at, attempts, locked_at, sent_at, error

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US03 | DB/BE | S2-01 | application_decisions, email_result_queue, servlet HR và scheduler |

Mục tiêu

Tạo email_result_queue với unique pending per application, payload, scheduled_at, attempts, locked_at, sent_at, error. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Kết quả xét duyệt được xếp vào hàng đợi và gửi email theo giờ cố định; HR có thể sửa hoặc thu hồi trước giờ chốt.

Các bước cần làm

1. Vẽ hoặc ghi rõ bảng, cột, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, unique và index trước khi viết SQL.

2. Viết migration có thể chạy trên cơ sở dữ liệu đang có; kiểm tra dữ liệu cũ trước khi thêm NOT NULL hoặc constraint.

3. Cập nhật câu lệnh seed/demo nếu chức năng cần dữ liệu mẫu và ghi lại cách rollback.

4. Tạo hàng đợi có application_id, result_type, payload, status, scheduled_at, attempts, locked_at, sent_at, error.

5. Đảm bảo tối đa một bản PENDING cho mỗi hồ sơ bằng constraint hoặc transaction.

6. Thêm khóa idempotency để một thông báo không phát sinh hai email.

Kết quả phải bàn giao

Migration SQL và sơ đồ/bảng mô tả thay đổi dữ liệu

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Hàng đợi bền vững và chống trùng

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-31 Tích hợp tạo thông báo PENDING cùng transaction quyết định; nội dung lấy dữ liệu mới nhất

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US03 | BE | S2-27 S2-30 | application_decisions, email_result_queue, servlet HR và scheduler |

Mục tiêu

Tích hợp tạo thông báo PENDING cùng transaction quyết định; nội dung lấy dữ liệu mới nhất. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Kết quả xét duyệt được xếp vào hàng đợi và gửi email theo giờ cố định; HR có thể sửa hoặc thu hồi trước giờ chốt.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Tạo decision và queue item trong cùng transaction.

6. Khi sửa quyết định, hủy item cũ rồi tạo item mới.

7. Payload chỉ chứa dữ liệu ổn định cần thiết; trước gửi vẫn kiểm trạng thái mới nhất.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Không có quyết định mà thiếu thông báo

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-32 Scheduler gửi theo giờ cấu hình, chốt lô, khóa công việc, retry lỗi tạm thời, FAILED với lỗi vĩnh viễn

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US03 | BE | S2-30 S2-31 | application_decisions, email_result_queue, servlet HR và scheduler |

Mục tiêu

Scheduler gửi theo giờ cấu hình, chốt lô, khóa công việc, retry lỗi tạm thời, FAILED với lỗi vĩnh viễn. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Kết quả xét duyệt được xếp vào hàng đợi và gửi email theo giờ cố định; HR có thể sửa hoặc thu hồi trước giờ chốt.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Đọc giờ gửi từ cấu hình; lấy lô PENDING đến hạn và đánh dấu đang xử lý bằng khóa.

6. Thành công cập nhật SENT và sent_at; lỗi tạm thời tăng attempts và hẹn retry.

7. Lỗi vĩnh viễn hoặc quá số lần chuyển FAILED; khởi động lại không gửi lại item SENT.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Chạy trùng không gửi email trùng

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-33 Màn HR xem hàng đợi, thu hồi hàng loạt, sửa quyết định trước giờ gửi và xem lỗi

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US03 | BE/FE | S2-31 S2-32 | application_decisions, email_result_queue, servlet HR và scheduler |

Mục tiêu

Màn HR xem hàng đợi, thu hồi hàng loạt, sửa quyết định trước giờ gửi và xem lỗi. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Kết quả xét duyệt được xếp vào hàng đợi và gửi email theo giờ cố định; HR có thể sửa hoặc thu hồi trước giờ chốt.

Các bước cần làm

1. Đối chiếu wireframe và trạng thái nghiệp vụ; liệt kê trạng thái bình thường, trống, lỗi, đang tải và không có quyền.

2. Tạo hoặc sửa JSP trong WEB-INF/views; dùng CSS hiện có, không đưa quy tắc nghiệp vụ chính vào JavaScript.

3. Kết nối form với URL servlet, giữ dữ liệu người dùng khi validation lỗi và escape dữ liệu hiển thị.

4. Danh sách queue có lọc trạng thái, loại kết quả, ứng viên và thời gian.

5. Thu hồi chỉ với PENDING trước khi bị job chốt; đưa hồ sơ về UNDER_REVIEW và audit.

6. Sửa kết quả dẫn về màn xét duyệt và tạo queue item mới sau xác nhận.

Kết quả phải bàn giao

JSP/CSS/JavaScript của màn hình, gồm trạng thái lỗi và trống

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Sau chốt lô không thu hồi được

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-34 Test cạnh tranh hai HR, retry, job gián đoạn, sửa nhiều lần, thu hồi sát giờ và ẩn kết quả trước khi gửi

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US02 US03 | QA | S2-24 đến S2-33 | application_decisions, email_result_queue, servlet HR và scheduler |

Mục tiêu

Test cạnh tranh hai HR, retry, job gián đoạn, sửa nhiều lần, thu hồi sát giờ và ẩn kết quả trước khi gửi. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR xem hồ sơ đã nộp, lọc, mở chi tiết, duyệt hoặc từ chối; hồ sơ nháp không được xuất hiện. Kết quả xét duyệt được xếp vào hàng đợi và gửi email theo giờ cố định; HR có thể sửa hoặc thu hồi trước giờ chốt.

Các bước cần làm

1. Chuyển tiêu chí chấp nhận thành test case gồm dữ liệu chuẩn bị, bước thao tác và kết quả mong đợi.

2. Kiểm tra cả luồng đúng, dữ liệu biên, quyền truy cập, bấm lặp, hai tab và lỗi kết nối.

3. Ghi bằng chứng test, mã lỗi và dữ liệu tái hiện; chạy regression các chức năng liên quan sau khi sửa.

4. Chạy hai request HR cùng lúc trên cùng hồ sơ và kiểm chỉ một quyết định thắng.

5. Dừng job giữa lô rồi chạy lại để kiểm không gửi trùng.

6. Test sửa nhiều lần, thu hồi sát giờ, lỗi SMTP và việc ẩn kết quả trước SENT.

Kết quả phải bàn giao

Test case, dữ liệu test và biên bản kết quả

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Đạt AC xét duyệt và email

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

# 4 5 Hợp đồng và xác nhận

## S2-35 Mở rộng contracts và tạo contract_versions, confirmation_deadline, uploaded_by, reject_reason, version, checksum

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US04 US05 | DB/BE | S2-01 | contracts, contract_versions, ContractDAO/Service/Servlet và JSP hai phía |

Mục tiêu

Mở rộng contracts và tạo contract_versions, confirmation_deadline, uploaded_by, reject_reason, version, checksum. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR quản lý hợp đồng của người đã được nhận, tải PDF và giữ lịch sử phiên bản. Thực tập sinh đọc đúng phiên bản hợp đồng hiện hành rồi xác nhận hoặc từ chối xác nhận.

Các bước cần làm

1. Vẽ hoặc ghi rõ bảng, cột, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, unique và index trước khi viết SQL.

2. Viết migration có thể chạy trên cơ sở dữ liệu đang có; kiểm tra dữ liệu cũ trước khi thêm NOT NULL hoặc constraint.

3. Cập nhật câu lệnh seed/demo nếu chức năng cần dữ liệu mẫu và ghi lại cách rollback.

4. Bổ sung confirmation_deadline, uploaded_by, reject_reason, version/checksum.

5. Tạo contract_versions giữ file_url, version_no, checksum và trạng thái hiệu lực.

6. Ràng buộc một hợp đồng hiện hành cho mỗi TTS theo quy tắc nghiệp vụ.

Kết quả phải bàn giao

Migration SQL và sơ đồ/bảng mô tả thay đổi dữ liệu

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Một hợp đồng hiện hành, giữ lịch sử tệp

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-36 Danh sách người được nhận có trạng thái hợp đồng và mentor; upload PDF; gợi ý ngày từ chương trình

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US04 | BE | S2-21 S2-35 | contracts, contract_versions, ContractDAO/Service/Servlet và JSP hai phía |

Mục tiêu

Danh sách người được nhận có trạng thái hợp đồng và mentor; upload PDF; gợi ý ngày từ chương trình. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR quản lý hợp đồng của người đã được nhận, tải PDF và giữ lịch sử phiên bản.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Chỉ lấy người có kết quả cuối cùng Được nhận.

6. Form mặc định ngày theo chương trình; hiển thị mentor hoặc Chưa có mentor.

7. Sau upload tạo contract và version 1, trạng thái chờ xác nhận.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Chỉ người được nhận mới có hợp đồng

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-37 Cho HR thay tệp trước xác nhận, vô hiệu phiên bản cũ, xóa theo quy tắc và audit

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US04 | BE | S2-35 S2-36 | contracts, contract_versions, ContractDAO/Service/Servlet và JSP hai phía |

Mục tiêu

Cho HR thay tệp trước xác nhận, vô hiệu phiên bản cũ, xóa theo quy tắc và audit. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR quản lý hợp đồng của người đã được nhận, tải PDF và giữ lịch sử phiên bản.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Thay tệp tạo version mới, không ghi đè file cũ; version cũ mất hiệu lực.

6. Không cho thay tùy tiện sau khi TTS đã xác nhận nếu nghiệp vụ không cho phép.

7. Xóa hợp đồng phải audit và làm lịch/chấm công quay về ngày chương trình.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

TTS luôn thấy phiên bản hiện hành

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-38 Dựng danh sách hợp đồng và form tải lên gồm số, ngày, hạn xác nhận, phụ cấp và PDF

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US04 | FE | S2-36 | contracts, contract_versions, ContractDAO/Service/Servlet và JSP hai phía |

Mục tiêu

Dựng danh sách hợp đồng và form tải lên gồm số, ngày, hạn xác nhận, phụ cấp và PDF. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR quản lý hợp đồng của người đã được nhận, tải PDF và giữ lịch sử phiên bản.

Các bước cần làm

1. Đối chiếu wireframe và trạng thái nghiệp vụ; liệt kê trạng thái bình thường, trống, lỗi, đang tải và không có quyền.

2. Tạo hoặc sửa JSP trong WEB-INF/views; dùng CSS hiện có, không đưa quy tắc nghiệp vụ chính vào JavaScript.

3. Kết nối form với URL servlet, giữ dữ liệu người dùng khi validation lỗi và escape dữ liệu hiển thị.

4. Danh sách có TTS, chương trình, mentor, thời gian, phiên bản và trạng thái xác nhận.

5. Form kiểm PDF, số hợp đồng, ngày, phụ cấp và hạn xác nhận.

6. Trước gửi hiển thị tóm tắt để HR kiểm tra.

Kết quả phải bàn giao

JSP/CSS/JavaScript của màn hình, gồm trạng thái lỗi và trống

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Validation ngày và file rõ ràng

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-39 Trang hợp đồng của tôi, download kiểm quyền, xác nhận hoặc từ chối với lý do; ghi thời gian và IP

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US05 | BE | S2-35 S2-37 | contracts, contract_versions, ContractDAO/Service/Servlet và JSP hai phía |

Mục tiêu

Trang hợp đồng của tôi, download kiểm quyền, xác nhận hoặc từ chối với lý do; ghi thời gian và IP. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Thực tập sinh đọc đúng phiên bản hợp đồng hiện hành rồi xác nhận hoặc từ chối xác nhận.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Tìm hợp đồng hiện hành theo user đăng nhập, không nhận internId tùy ý.

6. Download PDF qua endpoint kiểm quyền và checksum/version hiện hành.

7. Xác nhận hoặc từ chối bằng update version; lưu thời gian, IP và lý do từ chối.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Xác nhận chạy lặp không tạo kết quả trùng

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-40 Dựng chi tiết hợp đồng, checkbox cam kết, nút xác nhận và dialog từ chối

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US05 | FE | S2-39 | contracts, contract_versions, ContractDAO/Service/Servlet và JSP hai phía |

Mục tiêu

Dựng chi tiết hợp đồng, checkbox cam kết, nút xác nhận và dialog từ chối. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Thực tập sinh đọc đúng phiên bản hợp đồng hiện hành rồi xác nhận hoặc từ chối xác nhận.

Các bước cần làm

1. Đối chiếu wireframe và trạng thái nghiệp vụ; liệt kê trạng thái bình thường, trống, lỗi, đang tải và không có quyền.

2. Tạo hoặc sửa JSP trong WEB-INF/views; dùng CSS hiện có, không đưa quy tắc nghiệp vụ chính vào JavaScript.

3. Kết nối form với URL servlet, giữ dữ liệu người dùng khi validation lỗi và escape dữ liệu hiển thị.

4. Hiển thị số hợp đồng, thời gian, phụ cấp, hạn, phiên bản và link PDF.

5. Yêu cầu checkbox đã đọc trước khi bật nút Xác nhận.

6. Nếu version đổi hoặc hết hạn, khóa thao tác và yêu cầu tải lại.

Kết quả phải bàn giao

JSP/CSS/JavaScript của màn hình, gồm trạng thái lỗi và trống

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Không thể xác nhận khi hết hạn hoặc tệp đổi

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-41 Test thay phiên bản, hai tab, hạn xác nhận, quyền tải, ngày hợp đồng ưu tiên cho lịch chấm công

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US04 US05 | QA | S2-35 đến S2-40 | contracts, contract_versions, ContractDAO/Service/Servlet và JSP hai phía |

Mục tiêu

Test thay phiên bản, hai tab, hạn xác nhận, quyền tải, ngày hợp đồng ưu tiên cho lịch chấm công. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR quản lý hợp đồng của người đã được nhận, tải PDF và giữ lịch sử phiên bản. Thực tập sinh đọc đúng phiên bản hợp đồng hiện hành rồi xác nhận hoặc từ chối xác nhận.

Các bước cần làm

1. Chuyển tiêu chí chấp nhận thành test case gồm dữ liệu chuẩn bị, bước thao tác và kết quả mong đợi.

2. Kiểm tra cả luồng đúng, dữ liệu biên, quyền truy cập, bấm lặp, hai tab và lỗi kết nối.

3. Ghi bằng chứng test, mã lỗi và dữ liệu tái hiện; chạy regression các chức năng liên quan sau khi sửa.

4. Test thay file ngay trước lúc xác nhận, bấm hai tab và hợp đồng hết hạn.

5. Thử tải hợp đồng người khác bằng đổi URL.

6. Sau sửa/xóa hợp đồng, kiểm lịch và giới hạn chấm công lấy đúng nguồn ngày.

Kết quả phải bàn giao

Test case, dữ liệu test và biên bản kết quả

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Đạt AC hợp đồng hai phía

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

# 4 6 Phân công mentor và lịch cá nhân

## S2-42 Tạo mentor_assignment_history và ràng buộc một mentor hiện hành cho mỗi TTS

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US07 | DB/BE | S2-01 | mentor_assignment_history, calendar_events, service và JSP |

Mục tiêu

Tạo mentor_assignment_history và ràng buộc một mentor hiện hành cho mỗi TTS. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR chia thực tập sinh đã được nhận cho mentor cùng phòng ban và có thể đổi mentor sau đó.

Các bước cần làm

1. Vẽ hoặc ghi rõ bảng, cột, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, unique và index trước khi viết SQL.

2. Viết migration có thể chạy trên cơ sở dữ liệu đang có; kiểm tra dữ liệu cũ trước khi thêm NOT NULL hoặc constraint.

3. Cập nhật câu lệnh seed/demo nếu chức năng cần dữ liệu mẫu và ghi lại cách rollback.

4. Tạo lịch sử intern_profile_id, old_mentor_id, new_mentor_id, assigned_by, assigned_at.

5. mentor_id trên intern_profiles là trạng thái hiện hành; history là dữ liệu truy vết.

6. Mọi đổi mentor cập nhật cả hai trong một transaction.

Kết quả phải bàn giao

Migration SQL và sơ đồ/bảng mô tả thay đổi dữ liệu

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Lưu mentor cũ mới, HR, thời gian

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-43 Truy vấn TTS được nhận và mentor active cùng phòng ban; thống kê tải hiện tại

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US07 | BE | S2-21 S2-42 | mentor_assignment_history, calendar_events, service và JSP |

Mục tiêu

Truy vấn TTS được nhận và mentor active cùng phòng ban; thống kê tải hiện tại. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR chia thực tập sinh đã được nhận cho mentor cùng phòng ban và có thể đổi mentor sau đó.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. TTS đủ điều kiện là người đã được nhận trong chương trình.

6. Mentor đủ điều kiện phải ACTIVE và department_id trùng phòng ban chương trình.

7. Đếm tải hiện tại từ phân công hiện hành, không chỉ nhóm đang lọc.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Không phân công chéo phòng ban

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-44 Thuật toán chia đều ổn định theo mentor ít người nhất và thứ tự cố định; chỉ lưu khi HR xác nhận

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US07 | BE | S2-43 | mentor_assignment_history, calendar_events, service và JSP |

Mục tiêu

Thuật toán chia đều ổn định theo mentor ít người nhất và thứ tự cố định; chỉ lưu khi HR xác nhận. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR chia thực tập sinh đã được nhận cho mentor cùng phòng ban và có thể đổi mentor sau đó.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Sắp mentor theo số TTS tăng dần rồi theo mentor_code/id cố định.

6. Lần lượt gán TTS chưa có mentor cho người ít tải nhất và cập nhật tải giả lập.

7. Chỉ trả đề xuất về giao diện; chưa ghi DB trước khi HR xác nhận.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Cùng đầu vào cho cùng đề xuất

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-45 Dựng màn phân công, đề xuất, chỉnh từng dòng, xác nhận và đổi mentor

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US07 | FE | S2-44 | mentor_assignment_history, calendar_events, service và JSP |

Mục tiêu

Dựng màn phân công, đề xuất, chỉnh từng dòng, xác nhận và đổi mentor. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR chia thực tập sinh đã được nhận cho mentor cùng phòng ban và có thể đổi mentor sau đó.

Các bước cần làm

1. Đối chiếu wireframe và trạng thái nghiệp vụ; liệt kê trạng thái bình thường, trống, lỗi, đang tải và không có quyền.

2. Tạo hoặc sửa JSP trong WEB-INF/views; dùng CSS hiện có, không đưa quy tắc nghiệp vụ chính vào JavaScript.

3. Kết nối form với URL servlet, giữ dữ liệu người dùng khi validation lỗi và escape dữ liệu hiển thị.

4. Cho lọc theo chương trình/phòng ban/trạng thái phân công.

5. Hiển thị mentor hiện tại, mentor đề xuất và tải trước/sau.

6. Khi xác nhận gửi toàn bộ lựa chọn, server kiểm lại mentor còn hợp lệ.

Kết quả phải bàn giao

JSP/CSS/JavaScript của màn hình, gồm trạng thái lỗi và trống

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Hiển thị tải trước sau của mentor

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-46 Test phòng ban không có mentor, mentor inactive, thay đổi đồng thời, chia đều và lịch sử

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US07 | QA | S2-42 đến S2-45 | mentor_assignment_history, calendar_events, service và JSP |

Mục tiêu

Test phòng ban không có mentor, mentor inactive, thay đổi đồng thời, chia đều và lịch sử. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR chia thực tập sinh đã được nhận cho mentor cùng phòng ban và có thể đổi mentor sau đó.

Các bước cần làm

1. Chuyển tiêu chí chấp nhận thành test case gồm dữ liệu chuẩn bị, bước thao tác và kết quả mong đợi.

2. Kiểm tra cả luồng đúng, dữ liệu biên, quyền truy cập, bấm lặp, hai tab và lỗi kết nối.

3. Ghi bằng chứng test, mã lỗi và dữ liệu tái hiện; chạy regression các chức năng liên quan sau khi sửa.

4. Test phòng ban không mentor, mentor inactive và mentor khác phòng ban.

5. Hai HR cùng xác nhận phân công để kiểm version/transaction.

6. Kiểm mentor mới xem được lịch sử, mentor cũ mất quyền sau đổi.

Kết quả phải bàn giao

Test case, dữ liệu test và biên bản kết quả

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Đạt AC phân công

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-47 Tạo calendar_events và event_recipients cho cá nhân, mentor group, chương trình; trạng thái hủy

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US08 | DB/BE | S2-01 | mentor_assignment_history, calendar_events, service và JSP |

Mục tiêu

Tạo calendar_events và event_recipients cho cá nhân, mentor group, chương trình; trạng thái hủy. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Thực tập sinh xem lịch cá nhân; mốc bắt đầu/kết thúc ưu tiên ngày hợp đồng, nếu chưa có thì lấy từ chương trình.

Các bước cần làm

1. Vẽ hoặc ghi rõ bảng, cột, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, unique và index trước khi viết SQL.

2. Viết migration có thể chạy trên cơ sở dữ liệu đang có; kiểm tra dữ liệu cũ trước khi thêm NOT NULL hoặc constraint.

3. Cập nhật câu lệnh seed/demo nếu chức năng cần dữ liệu mẫu và ghi lại cách rollback.

4. Tạo event có tiêu đề, mô tả, start/end, all_day, creator, status.

5. Tạo recipient theo INTERN, MENTOR_GROUP hoặc PROGRAM.

6. Sự kiện CANCELLED không xuất hiện nhưng vẫn giữ để audit.

Kết quả phải bàn giao

Migration SQL và sơ đồ/bảng mô tả thay đổi dữ liệu

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Có cấu trúc giao tiếp cho story tạo sự kiện sau

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-48 CalendarService hợp nhất sự kiện với mốc bắt đầu kết thúc; ưu tiên ngày hợp đồng rồi chương trình

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US08 | BE | S2-37 S2-42 S2-47 | mentor_assignment_history, calendar_events, service và JSP |

Mục tiêu

CalendarService hợp nhất sự kiện với mốc bắt đầu kết thúc; ưu tiên ngày hợp đồng rồi chương trình. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Thực tập sinh xem lịch cá nhân; mốc bắt đầu/kết thúc ưu tiên ngày hợp đồng, nếu chưa có thì lấy từ chương trình.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Xác định TTS từ user đăng nhập; từ chối nếu chưa được nhận.

6. Tạo hai mốc bắt đầu/kết thúc động từ hợp đồng hiện hành, nếu chưa có lấy chương trình.

7. Lấy sự kiện gửi riêng, theo mentor hiện tại hoặc chương trình; lọc giao với khoảng ngày.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Chỉ trả lịch của user đăng nhập

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-49 Dựng lịch tháng tuần, hôm nay, chuyển kỳ, +N mục khác và chi tiết mốc sự kiện

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US08 | FE | S2-48 | mentor_assignment_history, calendar_events, service và JSP |

Mục tiêu

Dựng lịch tháng tuần, hôm nay, chuyển kỳ, +N mục khác và chi tiết mốc sự kiện. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Thực tập sinh xem lịch cá nhân; mốc bắt đầu/kết thúc ưu tiên ngày hợp đồng, nếu chưa có thì lấy từ chương trình.

Các bước cần làm

1. Đối chiếu wireframe và trạng thái nghiệp vụ; liệt kê trạng thái bình thường, trống, lỗi, đang tải và không có quyền.

2. Tạo hoặc sửa JSP trong WEB-INF/views; dùng CSS hiện có, không đưa quy tắc nghiệp vụ chính vào JavaScript.

3. Kết nối form với URL servlet, giữ dữ liệu người dùng khi validation lỗi và escape dữ liệu hiển thị.

4. Hỗ trợ tháng/tuần, trước/sau, Hôm nay và đánh dấu ngày hiện tại.

5. Ngày nhiều mục hiển thị +N mục khác; sự kiện nhiều ngày xuất hiện trên các ngày bao phủ.

6. Chi tiết nêu nguồn mốc hoặc người tạo sự kiện; giao diện chỉ đọc.

Kết quả phải bàn giao

JSP/CSS/JavaScript của màn hình, gồm trạng thái lỗi và trống

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Read only; tô kỳ thực tập

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-50 Test sự kiện nhiều ngày, hủy, đổi mentor, nguồn mốc, chưa được nhận và truy cập lịch người khác

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US08 | QA | S2-47 đến S2-49 | mentor_assignment_history, calendar_events, service và JSP |

Mục tiêu

Test sự kiện nhiều ngày, hủy, đổi mentor, nguồn mốc, chưa được nhận và truy cập lịch người khác. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Thực tập sinh xem lịch cá nhân; mốc bắt đầu/kết thúc ưu tiên ngày hợp đồng, nếu chưa có thì lấy từ chương trình.

Các bước cần làm

1. Chuyển tiêu chí chấp nhận thành test case gồm dữ liệu chuẩn bị, bước thao tác và kết quả mong đợi.

2. Kiểm tra cả luồng đúng, dữ liệu biên, quyền truy cập, bấm lặp, hai tab và lỗi kết nối.

3. Ghi bằng chứng test, mã lỗi và dữ liệu tái hiện; chạy regression các chức năng liên quan sau khi sửa.

4. Test chưa được nhận, được nhận nhưng chưa có sự kiện và chưa có hợp đồng.

5. Test sự kiện hủy/nhiều ngày/qua tháng và đổi mentor.

6. Đổi URL hoặc request để lấy lịch người khác phải bị từ chối.

Kết quả phải bàn giao

Test case, dữ liệu test và biên bản kết quả

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Đạt 12 AC lịch cá nhân

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

# 4 7 Chấm công và báo cáo chuyên cần

## S2-51 Mở rộng attendance_records: workflow status, total_minutes, edited flag, cancelled; tạo attendance_change_logs và cấu hình hạn tự sửa

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US09 | DB/BE | S2-01 | attendance_records, logs, holidays, report service và JSP |

Mục tiêu

Mở rộng attendance_records: workflow status, total_minutes, edited flag, cancelled; tạo attendance_change_logs và cấu hình hạn tự sửa. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Thực tập sinh check-in/check-out bằng giờ máy chủ, xem lịch sử và sửa trong thời hạn cho phép; HR sửa khi quá hạn.

Các bước cần làm

1. Vẽ hoặc ghi rõ bảng, cột, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, unique và index trước khi viết SQL.

2. Viết migration có thể chạy trên cơ sở dữ liệu đang có; kiểm tra dữ liệu cũ trước khi thêm NOT NULL hoặc constraint.

3. Cập nhật câu lệnh seed/demo nếu chức năng cần dữ liệu mẫu và ghi lại cách rollback.

4. Mở rộng trạng thái WORKING, COMPLETED, MISSING_CHECKOUT, CANCELLED.

5. Thêm total_minutes, edited flag; tạo attendance_change_logs giữ before/after, reason, editor.

6. Cấu hình số ngày tự sửa và index intern_profile_id + work_date.

Kết quả phải bàn giao

Migration SQL và sơ đồ/bảng mô tả thay đổi dữ liệu

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Unique ngày hoạt động; giữ giá trị gốc

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-52 Check-in check-out lấy giờ máy chủ, transaction và idempotency; kiểm kỳ theo hợp đồng rồi chương trình

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US09 | BE | S2-35 S2-51 | attendance_records, logs, holidays, report service và JSP |

Mục tiêu

Check-in check-out lấy giờ máy chủ, transaction và idempotency; kiểm kỳ theo hợp đồng rồi chương trình. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Thực tập sinh check-in/check-out bằng giờ máy chủ, xem lịch sử và sửa trong thời hạn cho phép; HR sửa khi quá hạn.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Tìm kỳ thực tập từ hợp đồng hiện hành, nếu chưa có lấy chương trình.

6. Check-in insert theo ngày bằng giờ server; unique ngăn lần hai.

7. Check-out update bản ghi WORKING, giờ ra phải sau giờ vào và cùng ngày; tính total_minutes.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Không check-in hoặc checkout hai lần

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-53 Job đánh dấu thiếu checkout khi sang ngày mới; không tự điền giờ

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US09 | BE | S2-51 | attendance_records, logs, holidays, report service và JSP |

Mục tiêu

Job đánh dấu thiếu checkout khi sang ngày mới; không tự điền giờ. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Thực tập sinh check-in/check-out bằng giờ máy chủ, xem lịch sử và sửa trong thời hạn cho phép; HR sửa khi quá hạn.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Job tìm bản ghi WORKING của ngày trước và chuyển MISSING_CHECKOUT.

6. Không điền check_out_time và không tính tổng giờ.

7. Update có điều kiện để job chạy lại không thay đổi bản ghi đã xử lý.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Có thể chạy lại an toàn

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-54 Tự sửa trong hạn, bổ sung ngày, hủy bản ghi; quá hạn chỉ HR; lý do bắt buộc và audit

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US09 | BE | S2-51 S2-52 | attendance_records, logs, holidays, report service và JSP |

Mục tiêu

Tự sửa trong hạn, bổ sung ngày, hủy bản ghi; quá hạn chỉ HR; lý do bắt buộc và audit. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Thực tập sinh check-in/check-out bằng giờ máy chủ, xem lịch sử và sửa trong thời hạn cho phép; HR sửa khi quá hạn.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. TTS chỉ sửa trong hạn; HR sửa quá hạn; mọi sửa bắt buộc lý do.

6. Validate giờ không tương lai, cùng ngày, checkout sau checkin.

7. Hủy không xóa bản ghi; không tính giờ và cho phép tạo lượt hợp lệ cho ngày đó theo thiết kế constraint.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Giờ cùng ngày, checkout sau checkin

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-55 Lịch sử tháng và tổng giờ; mentor xem TTS hiện được phân công; HR lọc và sửa

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US09 | BE | S2-42 S2-54 | attendance_records, logs, holidays, report service và JSP |

Mục tiêu

Lịch sử tháng và tổng giờ; mentor xem TTS hiện được phân công; HR lọc và sửa. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Thực tập sinh check-in/check-out bằng giờ máy chủ, xem lịch sử và sửa trong thời hạn cho phép; HR sửa khi quá hạn.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Lịch sử tháng chỉ trả dữ liệu đúng quyền; tính tổng bỏ CANCELLED và thiếu checkout.

6. Mentor chỉ xem TTS đang được mình hướng dẫn; HR lọc theo chương trình/TTS/khoảng ngày.

7. Hiển thị change log và giá trị gốc cho bản ghi đã sửa.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Quyền kiểm ở server

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-56 Dựng chấm công hôm nay, lịch sử tháng, form sửa bổ sung và màn HR mentor xem

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US09 | FE | S2-52 S2-55 | attendance_records, logs, holidays, report service và JSP |

Mục tiêu

Dựng chấm công hôm nay, lịch sử tháng, form sửa bổ sung và màn HR mentor xem. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Thực tập sinh check-in/check-out bằng giờ máy chủ, xem lịch sử và sửa trong thời hạn cho phép; HR sửa khi quá hạn.

Các bước cần làm

1. Đối chiếu wireframe và trạng thái nghiệp vụ; liệt kê trạng thái bình thường, trống, lỗi, đang tải và không có quyền.

2. Tạo hoặc sửa JSP trong WEB-INF/views; dùng CSS hiện có, không đưa quy tắc nghiệp vụ chính vào JavaScript.

3. Kết nối form với URL servlet, giữ dữ liệu người dùng khi validation lỗi và escape dữ liệu hiển thị.

4. Khối hôm nay hiển thị giờ server, kỳ thực tập và nút phù hợp trạng thái.

5. Bảng tháng có tổng giờ, trạng thái, nhãn chỉnh sửa và hành động bổ sung/sửa.

6. Form sửa giải thích hạn, bắt buộc lý do và giữ dữ liệu khi validation lỗi.

Kết quả phải bàn giao

JSP/CSS/JavaScript của màn hình, gồm trạng thái lỗi và trống

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Nêu giờ server, hạn sửa và nhãn chỉnh sửa

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-57 Test hai tab, mất kết nối, thiếu checkout, ngoài kỳ, sửa sai giờ, hủy và đổi mentor

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US09 | QA | S2-51 đến S2-56 | attendance_records, logs, holidays, report service và JSP |

Mục tiêu

Test hai tab, mất kết nối, thiếu checkout, ngoài kỳ, sửa sai giờ, hủy và đổi mentor. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Thực tập sinh check-in/check-out bằng giờ máy chủ, xem lịch sử và sửa trong thời hạn cho phép; HR sửa khi quá hạn.

Các bước cần làm

1. Chuyển tiêu chí chấp nhận thành test case gồm dữ liệu chuẩn bị, bước thao tác và kết quả mong đợi.

2. Kiểm tra cả luồng đúng, dữ liệu biên, quyền truy cập, bấm lặp, hai tab và lỗi kết nối.

3. Ghi bằng chứng test, mã lỗi và dữ liệu tái hiện; chạy regression các chức năng liên quan sau khi sửa.

4. Gửi check-in/check-out đồng thời từ hai tab và kiểm chỉ một thao tác thành công.

5. Test quên checkout qua ngày, thêm ngày bị quên, giờ sai và ngoài kỳ.

6. Test quyền TTS/mentor/HR và tác động khi đổi mentor.

Kết quả phải bàn giao

Test case, dữ liệu test và biên bản kết quả

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Đạt 13 AC chấm công

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-58 Tạo public_holidays; dùng work_days trên program; index báo cáo theo intern và work_date

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US10 | DB/BE | S2-18 S2-51 | attendance_records, logs, holidays, report service và JSP |

Mục tiêu

Tạo public_holidays; dùng work_days trên program; index báo cáo theo intern và work_date. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR xem báo cáo chuyên cần từ dữ liệu chấm công, thứ làm việc và ngày nghỉ chung; nghỉ phép hiện ghi Chưa có dữ liệu.

Các bước cần làm

1. Vẽ hoặc ghi rõ bảng, cột, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, unique và index trước khi viết SQL.

2. Viết migration có thể chạy trên cơ sở dữ liệu đang có; kiểm tra dữ liệu cũ trước khi thêm NOT NULL hoặc constraint.

3. Cập nhật câu lệnh seed/demo nếu chức năng cần dữ liệu mẫu và ghi lại cách rollback.

4. Tạo public_holidays với holiday_date unique, name và audit.

5. work_days lấy từ chương trình; dữ liệu cũ thiếu thì mặc định T2-T6 và báo HR.

6. Thêm index attendance phục vụ tổng hợp theo người và ngày.

Kết quả phải bàn giao

Migration SQL và sơ đồ/bảng mô tả thay đổi dữ liệu

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Ngày nghỉ không trùng và có audit

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-59 AttendanceReportService tính kỳ giao, ngày kỳ vọng đã qua, đi làm, vắng, thiếu checkout, chỉnh sửa, tổng giờ và tỷ lệ

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US10 | BE | S2-55 S2-58 | attendance_records, logs, holidays, report service và JSP |

Mục tiêu

AttendanceReportService tính kỳ giao, ngày kỳ vọng đã qua, đi làm, vắng, thiếu checkout, chỉnh sửa, tổng giờ và tỷ lệ. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR xem báo cáo chuyên cần từ dữ liệu chấm công, thứ làm việc và ngày nghỉ chung; nghỉ phép hiện ghi Chưa có dữ liệu.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Cắt khoảng lọc theo kỳ thực tập của từng người.

6. Sinh ngày kỳ vọng từ work_days, loại holiday, chỉ tính ngày đã qua cho vắng.

7. Ngày có bản ghi không hủy là đi làm; thiếu checkout đếm riêng; ngoài ngày kỳ vọng chỉ cộng giờ.

8. Tỷ lệ = ngày đi làm / ngày kỳ vọng đã qua; mẫu số 0 trả null để hiển thị gạch ngang.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Mẫu số 0 hiển thị gạch ngang

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-60 API lọc, phân trang, sắp xếp, dòng tổng toàn bộ tập lọc và chi tiết từng ngày

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US10 | BE | S2-59 | attendance_records, logs, holidays, report service và JSP |

Mục tiêu

API lọc, phân trang, sắp xếp, dòng tổng toàn bộ tập lọc và chi tiết từng ngày. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR xem báo cáo chuyên cần từ dữ liệu chấm công, thứ làm việc và ngày nghỉ chung; nghỉ phép hiện ghi Chưa có dữ liệu.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Filter theo chương trình, phòng ban, tên/email và khoảng ngày.

6. Tính tổng trên toàn bộ tập lọc trước khi phân trang.

7. Chi tiết ngày phân loại đi làm, vắng, nghỉ chung, ngoài kỳ vọng, thiếu checkout hoặc hủy.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Không tính tổng chỉ trên trang hiện tại

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-61 Dựng báo cáo tổng hợp, chi tiết ngày, quản lý ngày nghỉ chung; cột nghỉ phép ghi Chưa có dữ liệu

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US10 | FE | S2-60 | attendance_records, logs, holidays, report service và JSP |

Mục tiêu

Dựng báo cáo tổng hợp, chi tiết ngày, quản lý ngày nghỉ chung; cột nghỉ phép ghi Chưa có dữ liệu. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR xem báo cáo chuyên cần từ dữ liệu chấm công, thứ làm việc và ngày nghỉ chung; nghỉ phép hiện ghi Chưa có dữ liệu.

Các bước cần làm

1. Đối chiếu wireframe và trạng thái nghiệp vụ; liệt kê trạng thái bình thường, trống, lỗi, đang tải và không có quyền.

2. Tạo hoặc sửa JSP trong WEB-INF/views; dùng CSS hiện có, không đưa quy tắc nghiệp vụ chính vào JavaScript.

3. Kết nối form với URL servlet, giữ dữ liệu người dùng khi validation lỗi và escape dữ liệu hiển thị.

4. Bảng tổng hợp có các cột đã chốt và cột Nghỉ phép = Chưa có dữ liệu.

5. Cho sắp xếp, phân trang và mở chi tiết từng ngày; báo cáo không sửa trực tiếp chấm công.

6. Màn ngày nghỉ chung hỗ trợ thêm/sửa/xóa, xác nhận khi thay đổi làm tính lại quá khứ.

Kết quả phải bàn giao

JSP/CSS/JavaScript của màn hình, gồm trạng thái lỗi và trống

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Không trình bày nghỉ phép là 0

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-62 Test kỳ giữa tháng, lễ khai báo muộn, cuối tuần có chấm công, hôm nay, dữ liệu cũ thiếu work_days và quyền

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| US10 | QA | S2-58 đến S2-61 | attendance_records, logs, holidays, report service và JSP |

Mục tiêu

Test kỳ giữa tháng, lễ khai báo muộn, cuối tuần có chấm công, hôm nay, dữ liệu cũ thiếu work_days và quyền. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

HR xem báo cáo chuyên cần từ dữ liệu chấm công, thứ làm việc và ngày nghỉ chung; nghỉ phép hiện ghi Chưa có dữ liệu.

Các bước cần làm

1. Chuyển tiêu chí chấp nhận thành test case gồm dữ liệu chuẩn bị, bước thao tác và kết quả mong đợi.

2. Kiểm tra cả luồng đúng, dữ liệu biên, quyền truy cập, bấm lặp, hai tab và lỗi kết nối.

3. Ghi bằng chứng test, mã lỗi và dữ liệu tái hiện; chạy regression các chức năng liên quan sau khi sửa.

4. Test TTS bắt đầu giữa tháng, kết thúc giữa tháng và khoảng chỉ có ngày nghỉ.

5. Test khai báo lễ sau khi đã chấm công, cuối tuần có chấm công và hôm nay chưa kết thúc.

6. Kiểm tổng nhóm không thay đổi theo trang và dữ liệu cũ thiếu work_days.

Kết quả phải bàn giao

Test case, dữ liệu test và biên bản kết quả

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Đạt 13 AC báo cáo

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Kiểm tra request gửi lặp hoặc hai tab không tạo dữ liệu trùng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

# 4 8 Hoàn thiện và nghiệm thu

## S2-63 Cập nhật menu theo role, trạng thái trống, lỗi và nút thử lại; thống nhất badge trạng thái

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Chung | FE | Các màn đã xong | menu, bảo mật, test, cấu hình triển khai và tài liệu |

Mục tiêu

Cập nhật menu theo role, trạng thái trống, lỗi và nút thử lại; thống nhất badge trạng thái. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Hạ tầng dùng chung cho tất cả chức năng Sprint 2. Nếu phần này sai, các module phía sau dễ mất dữ liệu, sai quyền hoặc khó kiểm tra lỗi.

Các bước cần làm

1. Đối chiếu wireframe và trạng thái nghiệp vụ; liệt kê trạng thái bình thường, trống, lỗi, đang tải và không có quyền.

2. Tạo hoặc sửa JSP trong WEB-INF/views; dùng CSS hiện có, không đưa quy tắc nghiệp vụ chính vào JavaScript.

3. Kết nối form với URL servlet, giữ dữ liệu người dùng khi validation lỗi và escape dữ liệu hiển thị.

4. Thêm menu theo role, không chỉ ẩn bằng CSS mà URL vẫn phải được filter bảo vệ.

5. Dùng chung badge cho các trạng thái và thông điệp dễ hiểu.

6. Mỗi màn có trạng thái trống, lỗi tải và nút thử lại phù hợp.

Kết quả phải bàn giao

JSP/CSS/JavaScript của màn hình, gồm trạng thái lỗi và trống

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Không lộ chức năng ngoài quyền

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-64 Kiểm tra bảo mật: CSRF, XSS output encoding, upload độc hại, SQL injection, IDOR, rate limit

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Chung | BE/QA | Các module đã xong | menu, bảo mật, test, cấu hình triển khai và tài liệu |

Mục tiêu

Kiểm tra bảo mật: CSRF, XSS output encoding, upload độc hại, SQL injection, IDOR, rate limit. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Hạ tầng dùng chung cho tất cả chức năng Sprint 2. Nếu phần này sai, các module phía sau dễ mất dữ liệu, sai quyền hoặc khó kiểm tra lỗi.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Bổ sung CSRF token cho form ghi dữ liệu và escape output JSP.

6. Rà toàn bộ query dùng PreparedStatement, endpoint kiểm ownership để chống IDOR.

7. Test file giả MIME, tên tệp nguy hiểm, request lớn và rate limit email.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Không có lỗi mức cao

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-65 Regression luồng xuyên suốt từ tạo chương trình đến báo cáo; test rollback transaction và concurrency

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Chung | QA | S2-07 đến S2-62 | menu, bảo mật, test, cấu hình triển khai và tài liệu |

Mục tiêu

Regression luồng xuyên suốt từ tạo chương trình đến báo cáo; test rollback transaction và concurrency. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Hạ tầng dùng chung cho tất cả chức năng Sprint 2. Nếu phần này sai, các module phía sau dễ mất dữ liệu, sai quyền hoặc khó kiểm tra lỗi.

Các bước cần làm

1. Chuyển tiêu chí chấp nhận thành test case gồm dữ liệu chuẩn bị, bước thao tác và kết quả mong đợi.

2. Kiểm tra cả luồng đúng, dữ liệu biên, quyền truy cập, bấm lặp, hai tab và lỗi kết nối.

3. Ghi bằng chứng test, mã lỗi và dữ liệu tái hiện; chạy regression các chức năng liên quan sau khi sửa.

4. Viết kịch bản end-to-end: tạo chương trình -> đăng ký -> nộp -> duyệt -> email -> hợp đồng -> mentor -> chấm công -> báo cáo.

5. Cố ý gây lỗi giữa transaction để kiểm rollback.

6. Chạy regression đăng nhập, quên/đổi mật khẩu và chức năng Sprint 1.

Kết quả phải bàn giao

Test case, dữ liệu test và biên bản kết quả

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Có biên bản pass fail theo AC

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-66 Cấu hình SMTP, email schedule, upload directory, retention log; tài liệu biến môi trường

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Chung | DevOps | S2-32 S2-35 | menu, bảo mật, test, cấu hình triển khai và tài liệu |

Mục tiêu

Cấu hình SMTP, email schedule, upload directory, retention log; tài liệu biến môi trường. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Hạ tầng dùng chung cho tất cả chức năng Sprint 2. Nếu phần này sai, các module phía sau dễ mất dữ liệu, sai quyền hoặc khó kiểm tra lỗi.

Các bước cần làm

1. Liệt kê biến môi trường và thư mục cần cấu hình; không để mật khẩu hoặc token trong source.

2. Chuẩn bị cấu hình cho môi trường local và triển khai, kèm giá trị mẫu an toàn.

3. Kiểm tra khởi động lại ứng dụng, quyền thư mục, log lỗi và khả năng phục hồi job đang chạy.

4. Đưa SMTP host/port/user/password, send time, upload path và retry count ra biến môi trường.

5. Tạo thư mục upload với quyền tối thiểu và chính sách backup/retention.

6. Hướng dẫn cách xem log job, xử lý FAILED và khởi động lại an toàn.

Kết quả phải bàn giao

Tệp cấu hình mẫu và hướng dẫn triển khai/vận hành

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

Triển khai không chứa secret trong source

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

## S2-67 Demo, rà soát dữ liệu, chốt Definition of Done và cập nhật tài liệu vận hành

| Thuộc phần | Chủ sở hữu gợi ý | Phụ thuộc | Nơi thực hiện dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Chung | Nhóm | S2-63 đến S2-66 | menu, bảo mật, test, cấu hình triển khai và tài liệu |

Mục tiêu

Demo, rà soát dữ liệu, chốt Definition of Done và cập nhật tài liệu vận hành. Sau khi hoàn thành, phần việc phải đủ rõ để module khác tích hợp mà không phải đoán trạng thái hoặc cấu trúc dữ liệu.

Bối cảnh dễ hiểu

Hạ tầng dùng chung cho tất cả chức năng Sprint 2. Nếu phần này sai, các module phía sau dễ mất dữ liệu, sai quyền hoặc khó kiểm tra lỗi.

Các bước cần làm

1. Xác định request, response, trạng thái và lỗi mà servlet/service phải xử lý.

2. Tạo hoặc sửa model, DAO và service trước; servlet chỉ nhận dữ liệu, gọi service và chuyển sang JSP hoặc trả lỗi.

3. Bọc các thao tác nhiều bước trong transaction, kiểm tra quyền và dữ liệu lại ở phía server.

4. Viết test cho quy tắc cốt lõi và trường hợp request bị gửi lặp.

5. Chuẩn bị dữ liệu demo xuyên suốt và phân công người trình bày từng lát cắt.

6. Đối chiếu từng tiêu chí chấp nhận; lỗi chưa xong phải có owner và thời hạn.

7. Chốt tài liệu cài đặt, migration, tài khoản demo và biên bản nghiệm thu.

Kết quả phải bàn giao

Model/DAO/Service/Servlet hoặc job cần thiết, kèm xử lý lỗi

Bằng chứng tự kiểm tra và ghi chú cho người review

Tự kiểm tra trước khi báo hoàn thành

PO nghiệm thu theo từng user story

Không làm hỏng dữ liệu hoặc chức năng đã có liên quan.

Trường hợp không có quyền hoặc dữ liệu không hợp lệ được server từ chối rõ ràng.

Khi nào chưa được coi là hoàn thành

Chưa được chuyển Done nếu mới dựng giao diện tĩnh, mới tạo bảng nhưng chưa tích hợp, chỉ chạy được dữ liệu mẫu thuận lợi, chưa kiểm quyền, chưa xử lý lỗi hoặc chưa có bằng chứng kiểm thử.

# 5 Checklist dành cho trưởng nhóm khi giao việc

| Đánh dấu | Câu hỏi cần xác nhận |
| --- | --- |
| □ | Task đã có một chủ sở hữu chính và một người review chưa? |
| □ | Người nhận đã đọc user story và biết trạng thái đầu vào/đầu ra chưa? |
| □ | Đã chốt bảng/cột, URL, request/response với task liên quan chưa? |
| □ | Có dữ liệu test đủ luồng đúng, lỗi, quyền và bấm lặp chưa? |
| □ | Có nguy cơ hai người sửa cùng file hoặc cùng bảng không? |
| □ | Task có đầu ra cụ thể để demo và nghiệm thu không? |
| □ | Các lỗi phát hiện đã có mã, owner và thời hạn xử lý chưa? |